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Контрольно-счетная комиссия проверила законность и результативность бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета на обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. чел. МКУ «КДЦ МО «Новоленино» на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Новоленино» «Развитие культуры на 2021-2025 годы».
Проверка показала, что в 2023 году в рамках программы было реализовано одно мероприятие – текущий ремонт здания МКУ «КДЦ МО «Новоленино» на сумму 998,57 тыс. руб.
Установлено, что в Программу с момента ее принятия не вносились изменения в части объемов финансового обеспечения, таким образом, нарушен п.3 ст.179 Бюджетного кодекса. Сумма отклонения составила 988,57 тыс. руб.  
В ходе контрольного мероприятия выявлено, что при проведении ремонта полов в здании МКУ «КДЦ МО «Новоленино» по договору № 1 от 17.03.2023 г., заключенного с ИП Шпигальский Е.В., по устному соглашению сторон были заменены работы по установке линолеума площадью 26,9 м2 на сумму 2426,92 руб. на покраску пола в помещениях коридора и фойе на площади 101,2 м2. В нарушение п.8 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 г. № 841/пр в локальную смету договора № 1 от 17.03.2023 г. соответствующие изменения о замене материалов внесены не были.


Предложения
В целях повышения результативности использования бюджетных средств Контрольно-счетная комиссия МО «Нукутский район» рекомендовала МКУ «КДЦ МО «Новоленино», проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия, принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.
Администрации МО «Новоленино» необходимо принять меры по повышению эффективности контроля за деятельностью подведомственных учреждений, исполнительской дисциплины должностных лиц. В отношении  директора МКУ «КДЦ МО «Новоленино» Жербановой Е.Г. применить дисциплинарную ответственность.
О принятых мерах МКУ «КДЦ МО «Первомайское» необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию МО «Нукутский район» в срок до 03.10.2024 года.

