О прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов на территории МО «Нукутский район» проведены следующие мероприятия:

1.  Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ  Хадаханская СОШ с. Хадахан. Полностью переход с электроотопления на твердое топливо зданий Хадаханской СОШ с переводом теплоисточника на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 8,608 млн.руб. – из них: 8,438 млн.руб. не достающие средства . Средства местного бюджета в рамках софинансирования – 0,17 млн. руб. Так же средства местного бюджета  направлены  на изготовление проектно-сметной документации, изыскательские работы и прохождение экспертизы.

Ожидаемый результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в здании МБОУ Хадаханская СОШ, экономия электроэнергии до 800 тыс. кВт/ч. на сумму  2708,568 тыс.руб. в год, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал.

2. Ремонт инженерных сетей в п. Новонукутский (объекты теплоснабжения в п. Новонукутский) на сумму 5,50 млн.руб.,  в тои числе : средства бюджета МО «Новонукутское»-0,935 млн.руб., средства областного бюджета- 4,565 млн.руб.

Работа теплоисточников, объектов энерго-, водоснабжения, инженерных сетей в текущем отопительном сезоне проходит в штатном режиме (аварийных ситуаций, повлекших остановку работы данных объектов не возникало).

3. Выполнены мероприятия Постановления Администрации МО «Нукутский район № 198 от 26.05.2017 года.

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 ГОДОВ

| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ. (тыс.руб.) |
| --- | --- |
| Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Хадаханская СОШ с. Хадахан | 8651,90 в том числе: ОБ- 8478,80 МБ – 173,10 |
| Монтаж внутренней системы водяного отопления МБОУ Хадаханская СОШ | 968,655 |
| Монтаж внутренней системы водяного отопления МКДОУ Новоленинский детский сад | 600,390 |
| ИТОГО: |  |

4. На 15 ноября 2017 года завезено топлива (уголь) в размере 918 тонн, в том числе 568 тонн для бюджетных учреждений (350 тонн ип Шаповалов).

Остаток топлива на 15.11.2017 года 504 тонны, в том числе 432 тонны в бюджетных учреждениях.

Данного количества топлива хватит на 50 суток.

Для бесперебойного прохождения и завершения отопительного сезона 2017-2018 годов исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 1040 тонн угля на сумму 1152,32 тыс.руб. и транспортные услуги 580,0 тыс. руб. Итог необходимо 1732,32 тыс. руб.

В ноябре месяце будет завезено 335 тон угля для бюджетных учреждений.

5. На все объекты теплоснабжения бюджетных учреждений получены акты и паспорта готовности.

6. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме (остановок и аварийных ситуаций не возникало).

Начальник отдела по архитектуре, строительству

и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район»                          С.В. Андрианов