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Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
18 июня 2024                                            № ___                                         п. Новонукутский


О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов
и план мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону 2024 - 2025 годов 


	В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203,  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума
 
РЕШИЛА:

1. Информацию о завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».



Председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район»                                                                             К.М. Баторов





Приложение
к решению Думы
МО «Нукутский район»
от 18.06.2024 г. №___

О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов

I. О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов
1.  Отопительный сезон для муниципальных учреждений МО «Нукутский район» завершен  15 мая 2024 года   по распоряжению администрации МО «Нукутский район» № 139 от 02 мая 2024 года.
2. В период прохождения отопительного сезона бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ израсходовано 3665,27 тн. угля (в т.ч. бюджетными учреждениями – 1953,32 тн., в 2022 – 2023 г.г. отопительный сезон – 1881,0 тн.). Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 4779,49 тыс. руб. (приобретение угля - 3640,43 тыс. руб.), транспортные услуги по доставке угля – 1139,06 тыс. руб.).
	Остаток на конец отопительного периода составил 287,95 тонн, в том числе по муниципальным учреждениям 219,35 тонн.
Информация по завозу и расходу угля на 15.05.2024 г. МО "Нукутский район"

	

	 

	 
	Наименование учреждений
	Лимит на отопитель-ный сезон 2023 – 2024гг
	Остаток с прошлого года
	Завезено
	Расход
	Остаток
	Суточный расход

	1
	Закулейская средняя школа
	190
	6,5
	121,64
	120,74
	7,40
	0,30

	2
	Первомайская средняя школа
	250
	19
	212,20
	226,72
	4,48
	0,50

	3
	Харетская средняя школа
	250
	2
	238,70
	190,70
	50,00
	0,40

	4
	Целинная СОШ
	220
	23,5
	204,20
	199,70
	28,00
	0,21

	5
	Нукутская СОШ
	220
	27,5
	222,67
	235,17
	15,00
	0,50

	6
	Алтарикская средняя школа
	180
	10,7
	97,18
	100,48
	7,40
	0,10

	7
	Новоленинская СОШ
	220
	15
	168,88
	179,88
	4,00
	0,30

	8
	Зунгарский д/сад
	48
	8
	35,00
	36,63
	6,37
	0,08

	9
	Шаратский д/сад
	30
	3,9
	20,50
	21,40
	3,00
	0,05

	10
	Новонукутский д/сад
	50
	15
	30,00
	39,00
	6,00
	0,10

	11
	ФОК
	100
	17
	83,30
	98,18
	2,12
	0,14

	12
	Хадаханская СОШ
	110
	10
	96,82
	99,82
	7,00
	0,30

	13
	Верхне-Куйтинская школа
	140
	8,5
	181,24
	182,64
	7,10
	0,50

	14
	Русско-Мельхитуйская школа
	130
	38
	85,62
	103,84
	19,78
	0,10

	15
	Тангутская школа
	220
	12
	158,12
	118,42
	51,70
	0,50

	 
	Итого:
	2358
	50,90
	1956,07
	1953,32
	219,35
	4,08


	
	объектов
	Израсходовано угля, тонн
	Расходы на приобретение и доставку угля, т.руб.
	Остаток угля, тонн

	Количество учреждений на угольном отоплении
	


25
	2022-2023г.
	2023-2024г.
	2022-2023г.
	2023-2024г.
	2022-2023г.
	2023-2024г.

	
	
	1881,00
	1902,75
	4779,5
	6100,6
	225,5
	219,35

	Количество учреждений на электроотоплении
	28
	Израсходовано эл.энергии, Квт
	Оплачено (касс. расход) т.руб
	
	

	
	
	4452507
	3777398
	20225,41
	10014,17
	
	

	Количество учреждений на централизованном отоплении
	11
	Израсходовано Гкал
	3075,77 руб..Гкал с 01.01.2024г

	
	
	2953,006
	2117,15
	

	
	
	
	
	5777066,62 руб.


По электроотоплению и централизованному отоплению не вошли данные за май месяц.

Основные поставщики угля:
- ООО Влад Инвест – 3044,02 руб./ т.
- ООО Каратаево – 2200,00 руб./т.
- ООО Глинки – 2350,00 руб./т.
Жалоб по качеству угля не поступало. Образовательные организации самостоятельно осуществляют контроль за тепловым режимом в учреждениях. Для соблюдения теплового режима необходимо проведение энергосберегающих мероприятий (утепление зданий, замена окон, дверей, утепление фасадов и т.д.). Периодичность  поверки приборов учета – обязанность учреждений.
 Паспорта готовности в 2023 году были получены на все объекты теплоснабжения.
 Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2023 - 2024 годов составила 100%.
Итого на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов было израсходовано средств местного бюджета 21891,87 тыс. руб. в том числе на приобретение и доставку угля 6100,6 тыс. руб., электроэнергия - 10014,17 тыс.руб., централизованное  отопление - 5777,1 тыс.руб.
 Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2023 - 2024 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций, повлекших остановку данных объектов, не возникало. 

II. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов
1. Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло, и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2024 - 2025 годов. В настоящее время идет сбор информации с объектов образования размера финансовых средств, необходимых  для подготовки к отопительному сезону. На сегодняшний день необходимо 1213,6 тыс. руб.
2. По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2026 годы подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год планируется выделение финансовых средств в размере 206,1 тыс. рублей.
3. В соответствии с требованием приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (для объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению) необходима аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок бюджетных учреждений в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2024 - 2025 годов, исходя из расчета лимитов на отопление, для бюджетных учреждений необходимо 2358 тонн угля на сумму 6115,04 тыс. руб. и на транспортные расходы 1491,554 тыс. руб. 
Итого: 7606,594 тыс. руб.



Начальник отдела по архитектуре,
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