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Муниципальное образование «Нукутский район» 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
31 мая  2024 г.                                           № 39                                                п. Новонукутский

О капитальном и текущем ремонте 
образовательных учреждений 
муниципального  образования 
«Нукутский район» 


         Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» Гороховой В.И.  «О капитальном и текущем ремонте  образовательных учреждений муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  Гороховой В.И. «О капитальном и текущем ремонте  образовательных учреждений муниципального образования «Нукутский район»  принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать отделу по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район» (Сергеев А.Н.) дать оценку принятых проектных решений по монтажу вентиляции при проведении капитального ремонта зданий МБДОУ Новоленинский детский сад.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».




Председатель Думы  муниципального
образования «Нукутский район»                                                  	                      К.М. Баторов







Приложение
к решению Думы
МО «Нукутский район»
от 31.05.2024 г. № 39


О капитальном и текущем ремонте  образовательных учреждений 
муниципального образования «Нукутский район»


В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09 ноября 2018 года № 820-пп,  согласно Соглашения  № 05-59-57/23-59 от 03 февраля 2021 года в текущем году  завершается двухгодичный капитальный ремонт МБДОУ Новоленинский детский сад. Размер субсидии из областного бюджета в 2023 году составил 15000,00 тыс. рублей, средства местного  бюджета  - 957,5  тыс. рублей. Общая сумма финансирования составляет 15 957,5 тыс. рублей.
          Финансовые средства 2023 года  освоены в полном объеме. По состоянию  на 01.04.2024 г. показатель  эффективности результатов использования субсидии составил  94% строительной готовности.
         На 2024 год размер субсидии из областного бюджета составил 18268, 3 тыс. рублей, местный  бюджет - 1166,1 тыс. рублей. Общая сумма - 19434,4 тыс. рублей. Соответствующее уведомление по расчетам между бюджетами поступило в Администрацию муниципального образования Нукутский район» в январе 2024 года. Согласно муниципального контракта, заключенного по результатам торгов между МБДОУ Новоленинский детский сад  и ИП Кузьмина А.О., дата окончания  работ             01 сентября 2024 года.
           Подрядная организация в 2023 году вела работы с опережением графика и угроза неисполнения сроков завершения работ по контракту в 2024 отсутствует. 
         В настоящее время подрядной организацией ведутся работы  по приведению объекта в состояние «готового». 
         Подписаны акты выполненных работ  на  сумму 30655737,24 рубля из 32312804,7 рублей.
Для подготовки учреждений образования к новому 2023 – 2024 учебному году  собраны заявки на проведение текущего ремонта. Составлена сводная заявка. 
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» муниципального образования «Нукутский район» на 2024 год предусмотрено выделение средств на проведение ремонтных работ и работ по благоустройству: 
1) Благоустройство школьной спортивной площадки МБОУ Новоленинская СОШ (приобретение и установка искусственного газона) - 800 000,00 рублей;
2) Текущий ремонт здания МБДОУ Новонукутский детский сад № 6 по адресу Иркутская область, Нукутский район, с. Заречный, ул. Советская, 26 (замена оконных блоков) - 708739,00 рублей;
3) Текущий ремонт здания МБОУ Зунгарская ООШ (замена оконных и дверных блоков) - 687798,00 рублей;
4) Текущий ремонт здания МБОУ Ворот-Онгойская ООШ (замена оконных блоков) 687797,00 рублей.
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (далее – субсидии), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 апреля 2023 года № 351-пп, 11.03.2024 г. в Министерство образования Иркутской области подана заявка на предоставление в 2024 году субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий  следующих муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, согласно которой  предусмотрены работы по благоустройству: 
   1)  МБОУ Закулейская СОШ  на сумму 3097590,00 рублей;
   2) МБОУ Зунгарская ООШ на сумму 2906380,00 рублей;
   3) МБОУ Большебаяновская ООШ на сумму 2644340,00 рублей;
[bookmark: _GoBack]   4)  МБОУ Нукутская СОШ на сумму 1342300,00  рублей.
       Заявка в Министерстве образования находится в стадии рассмотрения.	
      Согласно Распоряжения Правительства № 877-рп 22 декабря 2023 года	 «Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2023 году» будет установлена детская игровая площадка для воспитанников детского сада при МБОУ Тангутская СОШ, объем финансирования составляет 2000000,00 рублей.




Начальник Отдела образования 
Администрации МО «Нукутский район»                                      		  В.И.Горохова
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