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Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
18 июня 2024                                            № 45                                                 п. Новонукутский

О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов
и план мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону 2024 - 2025 годов 

	В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000», утвержденными приказом Госстроя РФ от          6 сентября 2000 г. № 203,  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума
 
РЕШИЛА:

1. Информацию о завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации МО «Нукутский район» провести полную проверку в преддверии получения паспортов готовности котельных образовательных учреждений района, предоставить план мероприятий о подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов в срок до 28 июня 2004 г.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».



Заместитель председателя Думы
муниципального образования
«Нукутский район»                                                                                           А.В.Шаракшинов


Приложение
к решению Думы
МО «Нукутский район»
от 18.06.2024 г. № 45

О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов

I. О завершении отопительного сезона 2023 - 2024 годов
1.  Отопительный сезон для муниципальных учреждений МО «Нукутский район» завершен  15 мая 2024 года   по распоряжению администрации МО «Нукутский район»   № 139 от 02 мая 2024 года.
2. В период прохождения отопительного сезона бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ израсходовано 3665,27 т. угля, в т.ч. бюджетными учреждениями – 1953,32 т. (отопительный сезон 2022 – 2023 годов – 1881,0 т.). Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 6100,6 тыс. руб. (приобретение угля - 4814,2 тыс. руб.), транспортные услуги по доставке угля - 1286,4 тыс. руб.).
	Остаток на конец отопительного периода составил 287,95 т., в том числе по муниципальным учреждениям 219,35 т.
Информация по завозу и расходу угля по состоянию на 15 мая 2024 г.

	

	 

	 
	Наименование учреждений
	Лимит на отопитель-ный сезон 2023 – 2024гг
	Остаток с прошлого года
	Завезено
	Расход
	Остаток
	Суточный расход

	1
	Закулейская средняя школа
	190,0
	6,5
	121,64
	120,74
	7,40
	0,30

	2
	Первомайская средняя школа
	250,0
	19,0
	212,20
	226,72
	4,48
	0,50

	3
	Харетская средняя школа
	250,0
	2,0
	238,70
	190,70
	50,00
	0,40

	4
	Целинная СОШ
	220,0
	23,5
	204,20
	199,70
	28,00
	0,21

	5
	Нукутская СОШ
	220,0
	27,5
	222,67
	235,17
	15,00
	0,50

	6
	Алтарикская средняя школа
	180,0
	10,7
	97,18
	100,48
	7,40
	0,10

	7
	Новоленинская СОШ
	220,0
	15,0
	168,88
	179,88
	4,00
	0,30

	8
	Зунгарский д/сад
	48,0
	8,0
	35,00
	36,63
	6,37
	0,08

	9
	Шаратский д/сад
	30,0
	3,9
	20,50
	21,40
	3,00
	0,05

	10
	Новонукутский д/сад
	50,0
	15,0
	30,00
	39,00
	6,00
	0,10

	11
	ФОК
	100,0
	17,0
	83,30
	98,18
	2,12
	0,14

	12
	Хадаханская СОШ
	110,0
	10,0
	96,82
	99,82
	7,00
	0,30

	13
	Верхне-Куйтинская школа
	140,0
	8,5
	181,24
	182,64
	7,10
	0,50

	14
	Русско-Мельхитуйская школа
	130,0
	38,0
	85,62
	103,84
	19,78
	0,10

	15
	Тангутская школа
	220,0
	12,0
	158,12
	118,42
	51,70
	0,50

	 
	Итого:
	2358,0
	216,6
	1956,07
	1953,32
	219,35
	4,08


	
	объектов
	Израсходовано угля, тонн
	Расходы на приобретение и доставку угля,      тыс. руб.
	Остаток угля, тонн

	Количество учреждений на угольном отоплении
	


25
	2022-2023 г.
	2023-2024 г.
	2022-2023 г.
	2023-2024г.
	2022 -2023г.
	2023 -2024 г.

	
	
	1881,00
	1902,75
	4779,5
	6100,6
	216,6
	219,35

	Количество учреждений на электроотоплении
	28
	Израсходовано эл.энергии, Квт
	Оплачено (касс. расход), тыс. руб.
	
	

	
	
	4452507
	3777398
	20225,41
	11260,57
	
	

	Количество учреждений на централизованном отоплении
	11
	Израсходовано, Гкал
	3075,77 руб./ Гкал с 01.01.2024 г.

	
	
	2953,006
	2185,800
	

	
	
	
	
	5988,2 тыс. руб.


По электроотоплению и централизованному отоплению не вошли данные за май месяц.

Основные поставщики угля:
- ООО Влад Инвест – 3044,02 руб./ т.
- ООО Каратаево – 2200,00 руб./т.
- ООО Глинки – 2350,00 руб./т.
Жалоб по качеству угля не поступало. Образовательные организации самостоятельно осуществляют контроль за тепловым режимом в учреждениях. Для соблюдения теплового режима необходимо проведение энергосберегающих мероприятий (утепление зданий, замена окон, дверей, утепление фасадов и т.д.). Периодичность  поверки приборов учета – обязанность учреждений.
 Паспорта готовности в 2023 году были получены на все объекты теплоснабжения.
 Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2023 - 2024 годов составила 100%.
Итого на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2023 - 2024 годов было израсходовано средств местного бюджета 23349,37 тыс. руб., в том числе на приобретение и доставку угля 6100,6 тыс. руб., электроэнергия - 11260,57 тыс.руб., централизованное  отопление - 5988,2 тыс.руб.
 Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2023 - 2024 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций, повлекших остановку данных объектов, не возникало. 

II. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 годов
1. Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло- и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2024 - 2025 годов. В настоящее время идет сбор информации с объектов образования размера финансовых средств, необходимых  для подготовки к отопительному сезону. На сегодняшний день необходимо 2290,0 тыс. руб.
2. По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2026 годы подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год планируется выделение финансовых средств в размере 206,1 тыс. рублей.
3. В соответствии с требованием приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (для объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению) необходима аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок бюджетных учреждений в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2024 - 2025 годов, исходя из расчета лимитов на отопление, для бюджетных учреждений необходимо 2358 тонн угля на сумму 6115,0 тыс. руб. и на транспортные расходы 1491,6 тыс. руб. 
Итого: 7606,6 тыс. руб.



Начальник отдела по архитектуре,
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Администрации МО «Нукутский район» 						А.Н.Сергеев                 
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