Аналитическая записка

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Защита окружающей среды в муниципальном образовании «Нукутский район»

на 2015-2019 годы

Цель подпрограммы: Защита окружающей среды в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 - 2019 годы.

Задачи подпрограммы: Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в муниципальном образовании                     «Нукутский район».

На финансирование  подпрограммы в 2015 году предусмотрено 171,0 тыс.руб.

Планируемые результаты реализации подпрограммы: Проектирование и строительство полигона ТБО в МО «Новонукутское».

В результате проведенной работы был выбран и приобретен в собственность МО «Нукутский район» земельный участок в местности за «Аэродромом» в МО «Новонукутское» площадью 29 га.

В настоящее время данный земельный участок не переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, так как по назначению он не соответствует утвержденным документам территориального планирования.

Администрация МО «Нукутский район» неоднократно в период с 2014 по 2015 год обращалась к  главе МО «Новонукутское»  Карховой О.Н. разработать проект о  внесении изменений в генеральный план МО «Новонукутское» в части размещения строительства полигона ТБО. В полученном ответе на обращение глава МО «Новонукутское» Кархова О.Н. объясняет свое бездействие  отсутствием финансовых средств.

Так же было направлено обращение в прокуратуру Нукутского района  от 04 августа  2015 года исх. № 1275 принять меры к Администрации МО «Новонукутское» о принуждении  к  внесению изменений в генплан поселения.

В связи со сложившейся ситуацией, на 1 октября 2015 года финансирование подпрограммы отсутствует.

Начальник отдела по архитектуре,

строительству и ЖКХ  Администрации

МО «Нукутский район»                                                                                   С.В. Андрианов