

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 июня 2015 года № ­­­­­­275 п. Новонукутский

О подготовке объектов социальной сферы

муниципального образования «Нукутский район»

к отопительному периоду 2015-2016 годов.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов и по контролю за прохождением отопительного периода 2015-2016 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов (Приложение №1).
2. Руководителям муниципальных учреждений:
   1. организовать оперативное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов, в срок до 15 августа 2015года;
   2. создать нормативный запас топлива на муниципальных котельных в срок до 15 сентября 2015 года;
   3. получить паспорта готовности котельных к отопительному периоду 2015-2016 годов в срок до 1 ноября 2015 года.
3. Финансовому управлению Администрации МО «Нукутский район» (Иванова Н. А.) обеспечить финансирование затрат на подготовку к отопительному периоду 2015-2016 годов и приобретения топлива в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нукутский район» на 2015 год.
4. Создать оперативный штаб по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов и по контролю за прохождением отопительного периода 2015-2016 годов.
5. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов и по контролю за прохождением отопительного периода 2015-2016 годов (Приложение № 2).
6. Оперативному штабу:
   1. осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район»;
   2. организовать проведение заседаний не менее двух раз в месяц;
   3. осуществлять взаимодействие с оперативным штабом по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области к отопительному периоду 2015-2016 годов и по контролю за прохождением отопительного периода 2015-2016 годов в муниципальных образованиях Иркутской области.
7. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр С. Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 03.06.2015 г.№275

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2015-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Виды работ | Потребность в средствах (руб.) | Ответственный исполнитель |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алтарикская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (приобретение колосников -20 шт., кирпича – 25 шт., тележки для подвоза угля и вывоза шлака – 1 шт., цемента -2 мешка, запорной арматуры, уплотнительных колец). | 33250,00 | Хертуева Т. Г. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне–Куйтинская основная общеобразовательная школа | Замена участка трубы от котла до вытяжной трубы | 3000,00 | Селезнев А. А. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Закулейский детский сад | Замена автоматов, шлангов, насоса. | 8000,00 | Далбаева И. В. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Закулейская средняя общеобразовательная школа | 1.Ремонт котельной (замена клапанов аварийного сброса пара (диаметр 25мм), запорной арматуры)  2.Утепление стен Б-Мельхитуйская НОШ монтажной пеной  3. Оборудование насосной группы АИР 100 S2У3 | 21950,00 | Хабалов И. В. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Зунгарский детский сад | Частичная замена труб системы отопления, запорной арматуры. | 10 000,00 | Павлова Е. А. |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района" | Ремонт системы отопления (смета) | 100 000,00 | Андреева Л. И. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новонукутский детский сад № 6 | 1. Д/С №4 «Улыбка»  - Замена автоматических выключателей на электробойлер.  - Замена трубы ввод на электробойлер.  2.Д/С №2 «Ромашка»  Замена дверки котла | 7000,00 | Антипова Л. А. |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Нукутский детско-юношеский центр | Ремонт системы отопления (смета) | 100 000,00 | Арефьева А. Г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа | Подвод слива воды с выпускных клапанов (5 м диаметр 50мм), утепление дверей котельной. | 2200,00 | Шелемина Л. М. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Первомайский детский сад | Приобретение запасного блока ТЭН -9 кВт  Замены электропроводки | 2 000,00  29 000,00 | Стешова Н. В. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тангутская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (замена насоса, ремонт котла №1) | 15500,00 | Николаева Р. Г. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Харетская средняя общеобразовательная школа | Ремонт котельной (замена колосников, шлангов, запорной арматуры, побелка покраска котельной) | 4800,00 | Хатылева О. В. |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Харетский детский сад «Ромашка» | Ремонт системы отопления (сметы) | 97971,98 | Антипов Э. М. |
| МБОУ Хадаханская СОШ  МКДОУ Новоленинский детский сад  МКОУ Зунгарская ОШ  МБОУ Новонукутская СОШ  МБДОУ Хадаханский детский сад | Приобретение обогревателей | 100 000,00 | Петрова А. А.  Жербанова М. Г.  Федорова Л. Д.  Шахурова Е. Г.  Мин Л. Ф. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Целинная средняя общеобразовательная школа | Новоселовская НОШ  - Замена насоса К 8/18 | 15 000,00 | Долбеева Л. П. |
| ***Итого:*** | | 549671,98 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 03.06.2015 г. №275

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 ГОДОВ И ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2015-2016 ГОДОВ

|  |  |
| --- | --- |
| - Акбашев Т. Р. | - первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район»; |
| - Андрианов С. В. | - начальник отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район»; |
| - Жураховская Л. Н. | - начальник Отдела культуры Администрации МО «Нукутский район»; |
| - Иванова Н. А. | - начальник Финансового управления Администрации МО «Нукутский район»; |
| - Колотеева А. А. | - главный специалист по энергоснабжению отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район»; |
| - Марханов А. М. | - главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Нукутский район»; |
| - Суворов Е. А. | - заместитель начальника Управления образования администрации МО «Нукутский район». |