Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

комплекса процессных мероприятий

от «      »  _________ 2025 г. № _____

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожный фонд»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | Дорожное хозяйство |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель КПМ | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |
| Соисполнитель КПМ |  |
| Участники КПМ |  |
| Период реализации КПМ | 2026-2030 годы |

Таблица 2. Показатели КПМ 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Разработка проектно-сметной документации, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля разработанных комплектов проектно-сметной документации (ПСД), получивших положительное заключение Госэкспертизы, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, от общего количества ПСД планируемых к разработке на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 2. | Задача «Паспортизация, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля разработанных паспортов, а также документов по диагностике и оценке состояния на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, от общего количества таких документов планируемых к разработке на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 3. | Задача «Оценка уязвимости, разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности, а также разработка Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля разработанных документов по оценке уязвимости, планов обеспечения транспортной безопасности, а также Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа, от общего количества таких документов, планируемых к разработке на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 4. | Задача «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проведенных мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по строительству дорог на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 5. | Задача «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля проведенных мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по реконструкции дорог на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 6 | Задача «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля проведенных мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по капитальному ремонту дорог на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 7 | Задача «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля проведенных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по ремонту дорог на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 8 | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля проведенных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий по содержанию на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 9 | Задача «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Нукутского муниципального округа (КСОДД), а также внесение в разработанную КСОДД необходимых изменений и дополнений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля разработанных Комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) Нукутского муниципального округа от общего количества запланированных к разработке КСОДД на год | возрастания | МП | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |
| 10 | Задача «Создание условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Доля населенных пунктов, в которых автомобильные дороги общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, обеспеченны устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | возрастания | МП | % | 80,0 | 2025 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам | - |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Дорожный фонд»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Разработка проектно-сметной документации, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения и участие в мероприятиях по разработке проектно-сметной документации, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» | Выполнение работ | Подготовка комплектов проектно-сметной документации для получение субсидий за счет областных и федеральных средств | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача «Паспортизация, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения и участие в мероприятиях по паспортизации, диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» | Выполнение работ | Подготовка всех необходимых документов в отношении автодорог общего пользования местного значения согласно нормам | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача «Оценка уязвимости, разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности, а также разработка Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения и участие в разработке документов по оценке уязвимости, разработке и утверждении планов обеспечения транспортной безопасности, а также разработке Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | Подготовка всех необходимых документов во исполнение требований законодательства о транспортной безопасности | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Задача «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения и контроль за процессом строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | В случае потребности строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Задача «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация проведения и контроль за процессом реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | В случае потребности реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Задача «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения и контроль за процессом капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | В случае потребности проведение капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Задача «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация проведения и контроль за процессом ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | Проведение ежегодных ремонтных работ на автодорогах общего пользования местного значения | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация проведения и контроль за процессом работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Выполнение работ | Проведение ежегодных работ по содержанию на автодорогах общего пользования местного значения | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Задача «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Нукутского муниципального округа (КСОДД), а также внесение в разработанную КСОДД необходимых изменений и дополнений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация проведения и участие в мероприятиях по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения Нукутского муниципального округа (КСОДД), а также внесения в разработанную КСОДД необходимых изменений и дополнений | Выполнение работ | Подготовка необходимых КСОДД во исполнение требований законодательства | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Задача «Создание условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация проведения мероприятий, а также участие в работах по созданию условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | Выполнение работ | Обеспечение покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | % | 0 | 2025 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Дорожный фонд»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожный фонд» |  | Всего | Всего, в том числе: | 139,4 | 21 596,08343 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 139,4 | 23 192,9 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего, в том числе: | 139,4 | 23 192,9 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 139,4 | 23 192,9 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 | 31767,6 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация проведения и участие в мероприятиях по разработке проектно-сметной документации, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 3000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 3000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация проведения и участие в мероприятиях по паспортизации, диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа» | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация проведения и участие в разработке документов по оценке уязвимости, разработке и утверждении планов обеспечения транспортной безопасности, а также разработке Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Организация проведения и контроль за процессом строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация проведения и контроль за процессом реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Организация проведения и контроль за процессом капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация проведения и контроль за процессом ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 4000,0 | 7038,57991 | 6651,19818 | 6246,77165 | 5824,55035 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 4000,0 | 7038,57991 | 6651,19818 | 6246,77165 | 5824,55035 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Организация проведения и контроль за процессом работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 139,4 | 13 596,08343 | 17 054,13030 | 16 691,51203 | 17 095,93856 | 17 518,15986 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 139,4 | 13 596,08343 | 17 054,13030 | 16 691,51203 | 17 095,93856 | 17 518,15986 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Организация проведения и участие в мероприятиях по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения Нукутского муниципального округа (КСОДД), а также внесения в разработанную КСОДД необходимых изменений и дополнений | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Организация проведения мероприятий, а также участие в работах по созданию условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации КПМ «Дорожный фонд» (не предусмотрено)