Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Нукутского муниципального округа,

их формирования и реализации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

### Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

### Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство» (далее – муниципальная программа) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденная Законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» на период до 2030 года, утвержденная решением Думы муниципального образования «Нукутский район» от 25 декабря 2017 года №54 (далее – Стратегия).

Основанием для разработки и реализации муниципальной программы являются возложенные федеральным законом полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, изложенные в пп.5 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», такие как дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

Указом Президента РФ от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из национальных целей определена «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» установлены следующие цели:

- повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий;

- повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма;

- увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий;

- цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых технологий.

Целями муниципальной программы являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории Нукутского муниципального округа;

- Создание условий для обеспечения населения транспортными услугами, между опорным населенным пунктом и прилегающими населенными пунктами Нукутского муниципального округа;

- Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нукутского  муниципального округа.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

## Нукутский муниципальный округ расположен в юго-западной части Иркутской области. На севере граничит с Балаганским районом, на юго-востоке - с Аларским, на юго-западе - с Заларинским и на западе - с Зиминским районами. На востоке омывается водами Братского водохранилища. Территория района компактной формы, несколько вытянутая с северо-запада на юго-восток, рассекается заливом Братского водохранилища. Общая площадь территории района составляет 2 400 кв.км.

Административный центр округа - поселок Новонукутский. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Залари - 25 км, до областного центра 250 км, до центра округа 275 км.

Общий характер рельефа Нукутского округа холмисто - увалисто-равнинный. По агроклиматическому районированию Нукутский округ относится к сравнительно теплой, недостаточно увлажненной зоне с продолжительным безморозным периодом.

На территории округа есть месторождение гипса. Отдельные гипсовые участки расположены по долине р. Унги. В округе также добывается каменный уголь.

Территория округа относится к Ольхонско-Приангарскому сосново-лесостепному округу, Унгино-Осинскому подокругу, большая часть его - степи и остепненные луга.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах района составляет 569,867 км. Дороги регионального/межмуниципального значения – 332,544 км,  дороги местного значения – 237,323 км.

Основной дорогой округа является дорога регионального/межмуниципального значения Залари - Жигалово IV технической категории, которая проходит по территории Заларинского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского и Жигаловского районов и обеспечивает транспортно-экономические связи этих районов между собой, а также с дорогой федерального значения и железнодорожной станцией Залари на Транссибирской железнодорожной магистрали. Дорога играет важную роль в освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения и развитии лесного и сельского хозяйства. Ограничением для развития транспортного коридора по данной дороге является отсутствие мостового перехода через р. Ангара в районе Балаганска, связь населенных пунктов осуществляется по паромной переправе, круглогодичный проезд отсутствует.

К дороге регионального значения Залари - Жигалово примыкает сеть автодорог местного значения, обслуживающая внутрирайонные связи.

На автомобильных дорогах в п. Новонукутский  расположены пункты сервисного обслуживания автомобилей.

Всего на автомобильных дорогах общего пользования Нукутского округа находится 1 автозаправочная станция (приведены в Таблице №1).

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование АЗС | Наименование хозяйствующего субъекта | Местонахождение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РОСНЕФТЬ | ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» | Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Трактовая, 14 |

Анализ состояния автомобильных дорог выявил основные проблемы автомобильного транспорта  района. К ним относятся:

- низкое техническое состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, затрудняющее движение автотранспорта;

- 24 населенных пункта округа (65 % от общего состава) с численностью проживающего населения 6 342 человека (43 % населения округа) не обслуживается общественным транспортом (ходят такси и нелегальные перевозчики), либо находятся в зоне, превышающей пешеходную доступность до автобусной остановки. В качестве наиболее крупных и остро нуждающихся в обслуживании общественным транспортом населенных пунктов можно выделить с. Алтарик, с. Первомайское, Хадахан, Закулей, Новоселова, Шараты, Куйта.

Основным дорожным хозяйством на территории округа является Нукутский участок Балаганского филиала Дорожной службы Иркутской области. Строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на территории района осуществляют организации избранные посредством проведения аукционов.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Достижение установленных в муниципальной программе целей будет происходить посредством решения задач структурных элементов МП, указанных в Таблице № 3 паспорта МП, которые в свою очередь будут исполняться в рамках реализации мероприятий (результатов).

### Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

#### Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители структурных элементов |  |
| Участники структурных элементов |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Развитие транспортной инфраструктуры на территории Нукутского муниципального округа; - Создание условий для обеспечения населения транспортными услугами, между опорным населенным пунктом и прилегающими населенными пунктами Нукутского муниципального округа; - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нукутского муниципального округа. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 год – 92 947,8 тыс. руб. 2027 год – 102 687,2 тыс. руб. 2028 год – 102 687,2 тыс. руб. 2029 год – 102 687,2 тыс. руб. 2030 год – 102 687,2 тыс. руб. Всего – 503 696,6 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации или Иркутской области |  |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

| № п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания/ статичности | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <2> |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ <3> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или МП (при наличии) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Цель муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля разработанных комплектов проектно-сметной документации (ПСД), получивших положительное заключение Госэкспертизы, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, от общего количества ПСД планируемых к разработке на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.2 | Доля разработанных паспортов, а также документов по диагностике и оценке состояния на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, от общего количества таких документов планируемых к разработке на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.3 | Доля разработанных документов по оценке уязвимости, планов обеспечения транспортной безопасности, а также Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа, от общего количества таких документов, планируемых к разработке на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.4 | Доля проведенных мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по строительству дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.5 | Доля проведенных мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по реконструкции дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.6 | Доля проведенных мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по капитальному ремонту дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.7 | Доля проведенных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нукутского муниципального округа, от общего количества запланированных мероприятий по ремонту дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.8 | Доля проведенных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий по содержанию на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.9 | Доля разработанных Комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) Нукутского муниципального округа от общего количества запланированных к разработке КСОДД на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.10 | Доля населенных пунктов, в которых автомобильные дороги общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, обеспеченны устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | МП | возрастания | % | 80,0 | 2025 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  |
| 1.11 | Доля проведенных мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в программы дорожной деятельности муниципальных образований Иркутской области, от общего количества запланированных мероприятий по дорожной деятельности в отношении данных дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |  |  |
| 1.12 | Доля проведенных мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в Транспортный каркас Иркутской области, от общего количества запланированных мероприятий по дорожной деятельности в отношении данных дорог на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |  |  |
| - Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения населения транспортными услугами, между опорным населенным пунктом и прилегающими населенными пунктами Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым была предоставлена выплата выпадающих доходов, возникающих при выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определившихся по итогам закупочных процедур на данных вид деятельности на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |  |  |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля изготовленных пропагандистских материалов по безопасности дорожного движения, от количества запланированных к изготовлению пропагандистских материалов на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  | - |
| 3.2 | Доля приобретенных наградных и подарочных материалов для участников конкурсов по безопасности дорожного движения от общего запланированных к приобретению на год | МП | возрастания | %. | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  | - |

#### Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Структурный элемент «Дорожный фонд» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Подготовка комплектов проектно-сметной документации для получение субсидий за счет областных и федеральных средств |  |  | 1.1 |
| 1.2 | Паспортизация, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Подготовка всех необходимых документов в отношении автодорог общего пользования местного значения согласно нормам |  |  | 1.2 |
| 1.3 | Оценка уязвимости, разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности, а также разработка Паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Нукутского муниципального округа | Подготовка всех необходимых документов во исполнение требований законодательства о транспортной безопасности |  |  | 1.3 |
| 1.4 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | В случае потребности строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 1.4 |
| 1.5 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | В случае потребности реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 1.5 |
| 1.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | В случае потребности проведение капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 1.6 |
| 1.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Проведение ежегодных ремонтных работ на автодорогах общего пользования местного значения |  |  | 1.7 |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа | Проведение ежегодных работ по содержанию на автодорогах общего пользования местного значения |  |  | 1.8 |
| 1.9 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Нукутского муниципального округа (КСОДД), а также внесение в разработанную КСОДД необходимых изменений и дополнений | Подготовка необходимых КСОДД во исполнение требований законодательства |  |  | 1.9 |
| 1.10 | Создание условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета | Обеспечение покрытия всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета |  |  | 1.10 |
| 2 | Структурный элемент «Районный каркас» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта Иркутской области |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |
| 2.1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в программы дорожной деятельности муниципальных образований Иркутской области | Доля проведенных мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в программы дорожной деятельности муниципальных образований Иркутской области, от общего количества запланированных мероприятий по дорожной деятельности в отношении данных дорог на год |  |  | 1.11 |
| 3 | Структурный элемент «Транспортный каркас» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта Иркутской области |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |
| 3.1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в Транспортный каркас Иркутской области | Доля проведенных мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа, включенных в Транспортный каркас Иркутской области, от общего количества запланированных мероприятий по дорожной деятельности в отношении данных дорог на год |  |  | 1.12 |
| 4 | Структурный элемент «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам, Министерство транспорта Иркутской области |  |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 4.1 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выпадающих доходов, возникающих при выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым была предоставлена выплата выпадающих доходов, возникающих при выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определившихся по итогам закупочных процедур на данных вид деятельности на год |  |  | 2.1 |
| 5 | Структурный элемент «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа, Экономическое управление, МКУ Комитет по финансам |  |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 5.1 | Изготовление пропагандистских материалов по безопасности дорожного движения | Доля изготовленных пропагандистских материалов по безопасности дорожного движения, от количества запланированных к изготовлению пропагандистских материалов на год |  |  | 3.1 |
| 5.2 | Приобретение наградных и подарочных материалов для участников конкурсов по безопасности дорожного движения | Доля приобретенных наградных и подарочных материалов для участников конкурсов по безопасности дорожного движения от общего запланированных к приобретению на год |  |  | 3.2 |

#### Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» |  | Всего, в том числе | Всего, в том числе: | 92 947,8 | 102 687,2 | 102 687,2 | 102 687,2 | 102 687,2 | 503 696,6 |
|  |  |  | Бюджет Нукутского муниципального округа (далее - МБ) | 24 292,9 | 32 867,6 | 32 867,6 | 32 867,6 | 32 867,6 | 155 763,3 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 68 654,9 | 69 819,6 | 69 819,6 | 69 819,6 | 69 819,6 | 347 933,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего, в том числе: | 92 947,8 | 102 687,2 | 102 687,2 | 102 687,2 | 102 687,2 | 503 696,6 |
|  |  |  | МБ | 24 292,9 | 32 867,6 | 32 867,6 | 32 867,6 | 32 867,6 | 155 763,3 |
|  |  |  | ОБ | 68 654,9 | 69 819,6 | 69 819,6 | 69 819,6 | 69 819,6 | 347 933,3 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Дорожный фонд» | Всего, в том числе: | Всего | 21 596,08343 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 142 966,92427 |
|  |  |  | МБ | 21 596,08343 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 142 966,92427 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 21 596,08343 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 142 966,92427 |
|  |  |  | МБ | 21 596,08343 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 30 342,71021 | 142 966,92427 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Районный каркас» | Всего, в том числе: | Всего | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 228 671, 42855 |
|  |  |  | МБ | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 4 573, 42855 |
|  |  |  | ОБ | 44 819,6 | 44 819,6 | 44 819,6 | 44 819,6 | 44 819,6 | 224 098,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 45 734,28571 | 228 671, 42855 |
|  |  |  | МБ | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 914,68571 | 4 573, 42855 |
|  |  |  | ОБ | 44819,6 | 44819,6 | 44819,6 | 44819,6 | 44819,6 | 224 098,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Транспортный каркас» | Всего, в том числе: | Всего | 24 517,43086 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 126 558, 24718 |
|  |  |  | МБ | 682,13086 | 510,20408 | 510,20408 | 510,20408 | 510,20408 | 2 722, 94718 |
|  |  |  | ОБ | 23 835,3 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 123 835,3 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 24 517,43086 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 25 510,20408 | 126 558, 24718 |
|  |  |  | МБ | 682,13086 | 510,20408 | 510,20408 | 510,20408 | 510,20408 | 2 722, 94718 |
|  |  |  | ОБ | 23 835,3 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 123 835,3 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание» | Всего, в том числе: | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | Всего, в том числе: | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |