Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Нукутского муниципального округа,

их формирования и реализации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

### Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

### Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы «Окружающая среда» (далее – муниципальная программа) являются:

Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Федеральный закон от 24 июня 1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 4 сентября 1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 3 марта 1995 №27-ФЗ «О недрах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 № 2323 «Об утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В Нукутском муниципальном округе в настоящее время сложилась экологически сложная обстановка, связанная с отсутствием системы обращения с отходами производства и потребления, которая бы полностью соответствовала современным требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения коммунальных отходов ведёт к загрязнению окружающей среды  и представляет значительную угрозу здоровью населения.

В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и захоронения отходов производства и потребления, соответствующих технологий безопасной эксплуатации этих объектов, на протяжении многих десятилетий твердые коммунальные и бытовые отходы складировались с нарушением требований природоохранного законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

По морфологическому составу ТКО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. Последние два десятилетия происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТКО.

Неорганизованные свалки твердых бытовых отходов и отходы местной промышленности повсеместно занимают значительные территории  нередко в непосредственной близости от жилых помещений, общественных зданий, детских и медицинских учреждений. Складирование отходов  приводит к расширению загрязненных территорий, продукты разложения твердых бытовых отходов, способность к самовозгоранию органических отходов приводят к загрязнению атмосферного воздуха. Современная структура потребления товаров населением привела к увеличению в структуре твердых бытовых отходов доли пластмасс, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ. Как следствие, неблагоприятная экологическая ситуация в среде обитания человека является одной из многих причин негативных тенденций в демографической ситуации.

В некоторых сельских населенных пунктах Нукутского муниципального округа удаление твердых коммунальных отходов производится населением самовывозом и бесконтрольно, что приводит к складированию отходов в несанкционированных местах. На территории района ежегодно практикуется проведение мероприятий в форме месячников и субботников по санитарной очистке.

По предварительным оценкам реализация Программы должна привести к следующим положительным изменениям:

- поддержание экологической стабильности территории Нукутского муниципального округа и высокого качества окружающей среды;

- создание в сельских поселениях сбора и вывоза ТКО;

- повышение качества жизни населения.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Достижение установленных в муниципальной программе целей будет происходить посредством решения задач структурных элементов МП, указанных в Таблице № 3 паспорта МП, которые в свою очередь будут исполняться в рамках реализации мероприятий (результатов).

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

#### Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители структурных элементов | - |
| Участники структурных элементов | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 год – 75 470,1тыс. руб. 2027 год – 90,0 тыс. руб. 2028 год – 90,0 тыс. руб. 2029 год – 60,0 тыс. руб. 2030 год – 60,0 тыс. руб. Всего – 75 770,1 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации или Иркутской области |  |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания/ статичности | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ <3> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или МП (при наличии) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват населения информационными материалами | МП | статичности |  | % | 12,0 | 2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | - | Бумажный носитель |
| 1.2 | Количество объектов, поставленных на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | МП | убывания |  | ед. | 4 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | - | Бумажный носитель |
| 1.3 | Количество выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде | МП | статичности |  | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | - | Бумажный носитель |
| 1.4 | Рекультивация земельного участка | МП | убывание |  | ед. | 1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | - | Бумажный носитель |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных свалок | МП | возрастание |  | ед. | - | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству Нукутского муниципального округа | - | Бумажный носитель |
| 1.6 | Строительство и обустройство контейнерных площадок | МП | возрастание |  | ед. | - | 2025 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству Нукутского муниципального округа | - | Бумажный носитель |
| 1.7 | Приобретение контейнеров | МП | возрастание |  | ед. | - | 2025 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительству Нукутского муниципального округа | - | Бумажный носитель |

#### Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Структурный элемент «Защита окружающей среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 1.1 | Предотвращение вредного воздействия отходов и выбросов вредных веществ на здоровье человека и окружающую среду | Приобретение материалов с целью развития экологической культуры; Число обнаруженных объектов, причиняющих вред окружающей среде; Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель; Строительство и обустройство контейнерных площадок; Закупка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |  | 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 |
| 1.2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО и накопленного экологического ущерба от хозяйственной деятельности и постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | Постановка котельных на учёт в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 1.2, 1.5 |

#### Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» |  | Всего, в том числе | Всего, в том числе: | 75 470,1 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 75 770,1 |
|  |  |  | Бюджет Нукутского муниципального округа (далее - МБ) | 1 685,858 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 1 985,858 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 73 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 784,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ГРБС Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 75 470,1 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 75 770,1 |
|  |  |  | МБ | 1 685,858 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 1 985,858 |
|  |  |  | ОБ | 73 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 784,2 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Защита окружающей среды» | Всего, в том числе: | Всего | 75 470,1 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 75 770,1 |
|  |  |  | МБ | 1 685,858 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 1 985,858 |
|  |  |  | ОБ | 73 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 784,2 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ГРБС Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 75 470,1 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 75 770,1 |
|  |  |  | МБ | 1 685,858 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 1 985,858 |
|  |  |  | ОБ | 73 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 784,2 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |