Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Нукутского муниципального округа,

их формирования и реализации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

### Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

### Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2022 г. № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

Постановление Правительства Иркутской области от 19.09.2025 № 763-пп "Об утверждении региональной адресной программы Иркутской области "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах";

Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»;

Основанием для разработки и реализации муниципальной программы являются возложенные федеральным законом полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, изложенные в пп.25 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Нукутского муниципального округа.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Иркутской области. В настоящее время дефицит жилых помещений в Иркутской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную значимость напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан.

Всего объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории Нукутского муниципального округа составляет 3 704,9 кв.м.

В 2026-2027 годах планируется расселить многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, подлежащих сносу или реконструкции площадью  3 501,8 кв.м.

По предварительным оценкам реализация Программы должна привести к следующим положительным изменениям:

1. Общее количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда  - 3 704,9.

1.1. В 2026-2027 годах планируется расселение аварийного жилищного фонда – 3 501,8.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Достижение установленных в муниципальной программе целей будет происходить посредством решения задач структурных элементов МП, указанных в Таблице № 3 паспорта МП, которые в свою очередь будут исполняться в рамках реализации мероприятий (результатов).

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

#### Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители структурных элементов |  |
| Участники структурных элементов |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Нукутского муниципального округа. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 год – 198 757,8 тыс. руб. 2027 год – 92 167,6 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. Всего – 290 925,4 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации или Иркутской области |  |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| № п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания/ статичности | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <2> |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ <3> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или МП (при наличии) |  | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенного жилищного фонда | МП | статичности | кв.м | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительств, Министерство строительства Иркутской области |  | - | Бумажный носитель |
| 1.2 | Количество приобретенного жилищного фонда | МП | статичности | кв.м | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительств, Министерство строительства Иркутской области |  | - | Бумажный носитель |
| 1.3 | Количество расселенного аварийного жилищного фонда, за которые получены компенсирующие выплаты | МП | убывание | кв.м | 0,0 | 2025 | 2 392,4 | 1 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительств, Министерство строительства Иркутской области |  | - | Бумажный носитель |
| 1.4 | Количество снесенного жилищного фонда непригодного для проживания | МП | статичности | кв.м | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктуре и градостроительств, Министерство строительства Иркутской области |  | - | Бумажный носитель |

#### Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Структурный элемент «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по инфраструктуре и градостроительству |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 1.1 | Обеспечение расселения аварийных жилых домов | Улучшение качества жизни граждан и организация переселения людей из домов, признанных аварийными и не пригодными для проживания. |  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |

#### Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | ГРБС<1> | Источники финансирования<2> | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | Всего, в том числе: | 198 757,8 | 92 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 925,4 |
|  |  |  | Бюджет Нукутского муниципального округа (далее - МБ) | 3 958,9 | 1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5794,7 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 194 798,9 | 90 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 130,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего, в том числе: | 198 757,8 | 92 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 925,4 |
|  |  |  | МБ | 3 958,9 | 1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5794,7 |
|  |  |  | ОБ | 194 798,9 | 90 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 130,7 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | Всего | 198 757,8 | 92 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 925,4 |
|  |  |  | МБ | 3 958,9 | 1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5794,7 |
|  |  |  | ОБ | 194 798,9 | 90 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 130,7 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 198 757,8 | 92 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 925,4 |
|  |  |  | МБ | 3 958,9 | 1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5794,7 |
|  |  |  | ОБ | 194 798,9 | 90 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 130,7 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |